Утверждена

постановлением Администрации

Борковского сельского поселения

от 24.06.2013 г. № 72

Целевая программа

«Газификация Борковского сельского поселения на 2012-2013 годы

и на период до 2016 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование         целевая программа «Газификация Борковского

Программы:             поселения на 2012-2013 годы и на период до 2016 года»

(далее - Программа)

Цель Программы:   улучшение социально-экономических условий жизни                              населения за счет создания условий для газификации

их домовладений, повышение уровня газификации Борковского сельского поселения

Задачи

Программы:             повышение уровня коммунального обустройства Борковского сельского поселения за счет создания условий для газификации домовладений;

Исполнители	Администрации Борковского сельского поселения

мероприятий

Программы:

Механизм            	Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми

реализации               мероприятиями (приложение к Программе)

Программы:

Срок реализации

Программы:             2012-2016 годы

Объем и	Финансирование Программы осуществляется в

источники	соответствии с Методикой расчета и условий

финансирования	предоставления субсидий (указаны в областной

Программы:             целевой программе «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года»

Ожидаемые	повышение эффективности, качества жилищно-

результаты	коммунального обслуживания;

реализации	комфортность и безопасность проживания;

Программы:	улучшение экологической ситуации в Борковском сельском поселении;

увеличение количества газифицированных квартир и домовладений;

повышение уровня газификации Борковского сельского поселения.

Система 	исполнители мероприятий Программы представляют

организации	отчет о реализации мероприятий Программы в комитет

контроля за 	по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

выполнением	энергетическому комплексу Новгородской области

мероприятий 	ежемесячно до 1 числа каждого месяца, следующего за

Программы:	отчетным

Приложение к целевой программе «Газификация

Борковского сельского поселения на 2012-2013 годы

и на период до 2016 года»

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование населенных пунктов, улиц | Общая протяженность (км) | Количество домовладений | Предполагаемые к выделению финансовые средства (млн. руб.) | Ориентировочная стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства Областного бюджета | Средства бюджета поселения | Всего | ПСД | СМР |
| 2012 год |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода в д. Воробейка | 1,105 | 37 |  | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |
|  | Итого за 2012 год: | 1,105 | 37 |  | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |
| 2013 год |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода в д. Воробейка | 1,105 | 37 |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |
|  | Итого за 2013 год: | 1,105 | 37 |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |
| 2014 год |
| 1. | Строительство газопровода д. Воробейка | 1,105 | 37 | 2,099 | 0,065 | 2,164 |  | 2,164 |
|  | Итого за 2014 год: | 1,105 | 37 | 2,099 | 0,065 | 2,164 |  | 2,164 |
| 2015 год |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода в д. Борки, ул. Шимская | 6,000 | 71 |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |
|  | Итого за 2015 год: | 6,000 | 71 |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |
| 2016 год |
| 1. | Строительство газопровода д. Борки по ул. Шимская | 6,000 | 71 | 11,640 | 0,360 | 12,000 |  | 12,000 |
|  | Итого за 2016 год: | 6,000 | 71 | 11,640 | 0,360 | 12,000 |  | 12,000 |