ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Совет депутатов

Борковского сельского поселения

Решение

от «27» июня 2011г. № 48

О внесении изменений в решение

Совета депутатов от 01.06.2011 № 45

«Об утверждении программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

Борковского сельского поселения

на 2011 - 2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития от 06.05.2011 № 204  Совет депутатов Борковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 01.06. 2011 г. № 45 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 - 2013 годы».

1.1. Увеличить срок реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры до 2014 года (далее – Программа).

1.1.1. В наименовании решения Совета депутатов от 01.06. 2011 г. № 45 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2013 годы»  цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.1.2. В пункте 1 Решения цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.1.3. В пункте «Сроки реализации Программы» Раздела «Паспорт Программы» цифры  «2013» заменить цифрами «2014».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Водоснабжение» изложить в следующей редакции: «В процессе реализации Программы планируется:

- перекладка сетей водопровода д. Борки - 400 м – 1379,01 тыс.руб: 2012 г. – перекладка водопровода 100 м – 459,67 тыс.руб, 2013 г. – перекладка водопровода 150 м – 459,67 тыс.руб  2014 г. – перекладка водопровода 150 м – 459,67 тыс.руб».

1.3. Пункт 5.2 раздела 5 «Водоотведение» изложить в следующей редакции: «В процессе реализации Программы планируется:

- реконструкция КНС № 1 д. Борки – 586,05 тыс.руб: 2012 г. – замена и ремонт технологического оборудования – 195,35 тыс.руб, 2013 г. – ремонт здания, электрооборудования – 195,35 тыс.руб, 2014 г. – замена и ремонт технологического оборудования – 195,35 тыс.руб;

- капитальный ремонт БОС д. Борки – 493,32 тыс.руб: 2012 г. - ремонт здания компрессорной – 164,44 тыс.руб, 2013 г. - ремонт здания компрессорной и замена технологического оборудования – 164,44 тыс.руб, 2014 г. – замена технологического оборудования – 164,44 тыс.руб.

1.4. Пункт 5.3 раздела 5 «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции: «В процессе реализации Программы планируется:

- замена сетей ЦО и ГВС от котельной до бани (508 м.п.) на новые ППУ изоляции д. Борки – 914,4 тыс.руб: 2012 г. – 914,4 тыс.руб;

- замена газового оборудования, автоматики безопасности котлов – 2 шт. д. Борки – 527,67 тыс.руб: 2012 г. – 527,67 тыс.руб;

- замена теплообменников на пластичные д. Борки – 230,07 тыс.руб: 2013 г. – 230,07 тыс.руб;

- замена котлов КВС – 0,9 – 95 д. Борки – 2512,00 тыс.руб: 2013 г. – 1212,00 тыс.руб, 2014 г. - 1300,00 тыс.руб;

- замена горелок ИГК – 1 – 35 д. Борки – 142,07 тыс. руб: 2014 г. – 142,07 тыс.руб;

-  замена котла КВС – 0,45 – 95 д. Липицы – 993,90 тыс.руб: 2012 г. – 496,95 тыс.руб, 2013 г. – 496,95 тыс.руб;

- замена теплосетей ЦО от котельной до ж/д № 3 и № 4 (442 м) на новые ППУ изоляции д. Липицы – 496,95 тыс.руб: 2014 г. – 496,95 тыс.руб.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».

Глава сельского поселения                                                                 С.В. Баринов